АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИНАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   10.03.2026 г.                          № 5

О мерах по обеспечению пропуска

половодья и паводков на гидротехнических

сооружениях в 2026 году

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья 2026 года, паводков на гидротехнических сооружениях поселения, а также защиты жизни и здоровья населения, предотвращения и снижения вреда имуществу граждан и юридических лиц, объектам экономики, инженерным коммуникациям и окружающей среде.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать противопаводковую комиссию при администрации Динамовского сельского поселения .

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2026 год.

- Утвердить расчет сил и средств на паводок.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Динамовского

сельского поселения                                                    Н.Н.Никифоров

Приложение №1

Утверждено

постановлением администрации Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района

Волгоградской области от 10.03.2026 г

№  5

Состав противопаводковой комиссии

администрации Динамовского сельского поселения

Н.Н.Никифоров – председатель комиссии, глава Динамовского сельского поселения

Л.В.Ватутна – член комиссии, директор МКУ «Динамовский Многоцелевой Центр»

С.А.Шевцов – член комиссии, генеральный директор ООО «Динамо» (по согласованию)

А В Крикунов – член комиссии, бригадир бригады № 2 ООО «Динамо» (по согласованию)

А.В.Пастухов – член комиссии, бригадир бригады №1 ООО «Динамо» (по согласованию)

Приложение №2

Утверждено

постановлением администрации Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области от 10.03.2026 г

№  5

ПЛАН

Предупредительных противопаводковых мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в 2026 году по администрации Динамовского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельского поселения с руководителем ООО «Динамо» уточнить состав противопаводковой комиссии | до 01.04.2026 | Никифоров Н.Н Шевцов С.А |
| 2. | Установить постоянный контроль за состоянием опасных объектов в случае подтопления | постоянно | Никифоров Н.Н |
| 3. | Выделить необходимое количество техники для дежурства и своевременного выполнения работ на период паводка (расчет сил и средств) | В период паводка | Никифоров Н.Н Шевцов С.А |
| 4. | Проверить и очистить водоотводы прудов, очистить водоотводы от складов | до 15.03.2026 | Никифоров Н.Н Голованов С.Г |
| 5. | Провести работу с населением, проживающим на территории поселения по предупреждению подтопления частных домов и надворных построек и порядок действий во время подтопления | до 15.03.2026 | Молчанова М.В |
| 6. | Администрации Динамовского сельского поселения организовать и обеспечить вывод населения из зоны подтопления, оказание медицинской помощи | по мере необходимости | Никифоров Н.Н |
| 7. | Организовать жизнеобеспечение в случае отселения пострадавшего населения, с/х животных и охрану материальных ценностей | по мере необходимости | Никифоров Н.Н Шевцов С.А |
| 8. | Определить место размещения населения: ДК, школа | по мере необходимости | Ватутина Л.В |
| 9. | Привлечь по необходимости дополнительные силы и средства/живую силу и средства/ | по мере необходимости | Никифоров Н.Н Шевцов С.А |
| 10. | Обеспечить устойчивую связь с вышестоящими органами управления | в период паводка | Никифоров Н.Н |
| 11. | Установить водомерные посты на опасных водоемах и ежедневно проверять уровень подъема воды | в период паводка | Никифоров Н.Н Медончак А.В |

Глава Динамовского

Сельского поселения                                  Н.Н.Никифоров

Приложение №3

Утверждено

постановлением администрации Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области  от 10.03.2026 г № 5

РАСЧЕТ

сил и средств Динамовского сельского поселения

на период паводка 2026 год

| Наименование техники | Количество техники, ед. | Организация, предоставляющая технику |
| --- | --- | --- |
| Трактор К-701 | 1 | ООО «Динамо» (по согласованию) |
| Погрузчик | 1 | ООО «Динамо» (по согласованию) |
| Автомобиль грузовой | 1 | ООО «Динамо» (по согласованию) |
| Трактор МТЗ-80 | 2 | ООО «Динамо», администрация Динамовского сп (по согласованию) |