АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИНАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   10.03.2026 г.                          № 5

О мерах по обеспечению пропуска
половодья и паводков на гидротехнических
сооружениях в 2026 году


    В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья 2026 года, паводков на гидротехнических сооружениях поселения, а также защиты жизни и здоровья населения, предотвращения и снижения вреда имуществу граждан и юридических лиц, объектам экономики, инженерным коммуникациям и окружающей среде.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать противопаводковую комиссию при администрации Динамовского сельского поселения .
2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2026 год.
3. Утвердить расчет сил и средств на паводок.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава Динамовского
сельского поселения                                                    Н.Н.Никифоров
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Состав противопаводковой комиссии
администрации Динамовского сельского поселения

Н.Н.Никифоров – председатель комиссии, глава Динамовского сельского поселения
Л.В.Ватутна – член комиссии, директор МКУ «Динамовский Многоцелевой Центр»
С.А.Шевцов – член комиссии, генеральный директор ООО «Динамо» (по согласованию)
А В Крикунов – член комиссии, бригадир бригады № 2 ООО «Динамо» (по согласованию)
А.В.Пастухов – член комиссии, бригадир бригады №1 ООО «Динамо» (по согласованию)



























Приложение №2
Утверждено 
постановлением администрации Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области от 10.03.2026 г 
№  5

                                                          ПЛАН
Предупредительных противопаводковых мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска талых вод в 2026 году по администрации Динамовского сельского поселения 

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки выполнения
	Ответственные


	1.
	Администрация сельского поселения с руководителем ООО «Динамо» уточнить состав противопаводковой комиссии
	до 01.04.2026
	Никифоров Н.Н
Шевцов С.А

	2.
	Установить постоянный контроль за состоянием опасных объектов в случае подтопления
	постоянно
	Никифоров Н.Н

	3.
	Выделить необходимое количество техники для дежурства и своевременного выполнения работ на период паводка (расчет сил и средств)
	В период паводка
	Никифоров Н.Н
Шевцов С.А

	4.
	Проверить и очистить водоотводы прудов, очистить водоотводы от складов
	до 15.03.2026
	Никифоров Н.Н
Голованов С.Г

	5.
	Провести работу с населением, проживающим на территории поселения по предупреждению подтопления частных домов и надворных построек и порядок действий во время подтопления 
	до 15.03.2026
	Молчанова М.В

	6.
	Администрации Динамовского сельского поселения организовать и обеспечить вывод населения из зоны подтопления, оказание медицинской помощи
	по мере необходимости
	Никифоров Н.Н

	7.
	Организовать жизнеобеспечение в случае отселения пострадавшего населения, с/х животных и охрану материальных ценностей
	по мере необходимости
	Никифоров Н.Н
Шевцов С.А

	8.
	Определить место размещения населения: ДК, школа
	по мере необходимости
	Ватутина Л.В

	9.
	Привлечь по необходимости дополнительные силы и средства/живую силу и средства/
	по мере необходимости
	Никифоров Н.Н
Шевцов С.А

	10.
	Обеспечить устойчивую связь с вышестоящими органами управления 
	в период паводка
	Никифоров Н.Н

	11.
	Установить водомерные посты на опасных водоемах и ежедневно проверять уровень подъема воды
	в период паводка
	Никифоров Н.Н
Медончак А.В






Глава Динамовского
Сельского поселения                                  Н.Н.Никифоров















Приложение №3
Утверждено 
постановлением администрации Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области  от 10.03.2026 г № 5

РАСЧЕТ
сил и средств Динамовского сельского поселения 
на период паводка 2026 год
	Наименование техники
	Количество техники, ед.
	Организация, предоставляющая технику

	Трактор К-701
	1
	ООО  «Динамо» (по согласованию)

	Погрузчик
	1
	ООО  «Динамо» (по согласованию)

	Автомобиль грузовой
	1
	ООО «Динамо» (по согласованию)

	Трактор МТЗ-80
	2
	ООО «Динамо», администрация Динамовского сп (по согласованию)





